StepORLM 复现两阶段实施方案

面向本地 4060 8GB 与 AutoDL 云端的可执行路线

版本定位：可跑通闭环、可展示项目经验、可为后续 OR+LLM 研究扩展

一页结论 1. 一阶段不要追求论文同规模复刻；目标应改为“小模型 + 轻量数据工厂 + solver 验证 + 最小自进化闭环”。 2. 二阶段上云后再补齐 7B/8B policy、GenPRM、W-DPO、多轮 rollout 与基准测试。 3. 你手头的 OR 书籍优先用于教师端 RAG 与知识卡片库，不建议直接拿去微调教师模型。 4. 最终项目可同时包装成“后训练微调项目 + solver-in-the-loop agent 项目 + OR 领域化应用项目”。

1. 项目目标与总体取舍

本方案不按论文原始配置直接复刻。原文使用 Qwen3-8B、50K 合成问题、8×H100 80GB、8192 上下文和多轮 self-evolving 训练，这对本地 4060 8GB 不现实。正确策略是先构建“可运行、可验证、可展示”的缩减闭环，再在云端补齐规模化组件。

1.1 与论文原设定相比的缩减原则

| 模块 | 论文方向 | 一阶段本地版 | 二阶段云端版 |
| --- | --- | --- | --- |
| Policy 模型 | Qwen3-8B | 1.5B 优先，必要时 3B | 7B/8B |
| 训练方式 | SFT + W-DPO + 多轮共进化 | QLoRA SFT，最多 1 次迷你迭代 | LoRA/QLoRA SFT + W-DPO + 多轮迭代 |
| GenPRM | 完整 generative PRM | 先用教师模型打分，后补 0.5B~1.5B 小评审器 | 正式训练 3B/7B GenPRM |
| 数据规模 | 50K 合成题 | 1K~3K 高质量样本 | 10K~30K，再视算力扩到 50K |
| 问题范围 | 六个 benchmark + 广泛 OR | 先做 LP/MILP/TSP/分配/背包 | 补 scheduling、复杂 LP、IndustryOR 子集 |
| 求解器 | COPT/Gurobi/Pyomo | HiGHS/OR-Tools，若有学术许可可接 Gurobi | Gurobi/COPT + Pyomo/OR-Tools |

1.2 最终要交付的不是“模型分数”，而是四个可展示成果

一个能自动生成小规模 OR 题目、自动调用 solver 验证并自动修正的本地数据工厂。

一个经过 SFT 的小型 OR policy 模型，能够输出分步建模过程与可执行代码。

一个最小闭环：policy 生成多条轨迹 → solver 执行 → 教师/评审器打分 → 选优或构建偏好对。

一份面向实习/简历的项目包装：后训练微调、RAG、agent workflow、solver-in-the-loop。

2. 一阶段方案：本地 4060 8GB 可执行路线

一阶段的目标不是追求论文数值，而是让整个链条在你的电脑上“完整跑通”。建议优先选择 Linux/WSL2 环境；Windows 原生可开发，但 Python、求解器和多进程执行隔离更容易踩坑。

2.1 一阶段目标定义

基于 3~5 类 OR 模板自动生成 1000~3000 条训练样本。

完成一个 1.5B policy 模型的 QLoRA/SFT 微调。

完成 solver 执行器与错误回流修正。

完成一次迷你自进化：每题采样 2~3 条轨迹，构造最简单的 preference 对。

在小规模测试集上给出 Pass@1、可执行率、可行率。

2.2 一阶段推荐技术栈

| 层级 | 推荐选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统环境 | WSL2 Ubuntu / Linux | 便于安装 PyTorch、solver、vLLM、sandbox |
| 训练框架 | LLaMA-Factory 或 Unsloth + Transformers/PEFT | 本地先追求稳定；DPO 模块后续单独写 |
| 基础模型 | Qwen2.5-1.5B-Instruct（首选） | 4060 8GB 上最稳；3B 仅在缩短序列后尝试 |
| 教师模型 | API 模型优先，如 GPT-4o / DeepSeek-V3 / Qwen-Max | 本地不用再背教师模型推理负担 |
| 求解器 | Pyomo + HiGHS；补充 OR-Tools | 完全可开源；后续再接 Gurobi/COPT |
| 向量检索 | FAISS + bge-m3 / bge-small | 仅用于教师端知识增强 |
| 执行沙箱 | subprocess + timeout + 独立工作目录 | 本地版足够；二阶段再容器化 |
| 日志 | W&B 或本地 JSONL | 保证数据和实验可回放 |

2.3 一阶段数据生成逻辑

建议用“程序模板打底 + 教师模型润色 + solver 验证”的三段式，而不是纯 LLM 自由生成。这样最稳，也最适合让 Codex 在本地快速实现。

2.3.1 先做 5 类模板

线性资源分配（LP）

生产计划 / 配方优化（LP/MILP）

分配 / 运输（assignment / transportation）

0-1 背包 / 资本预算（MILP）

小规模 TSP / 路径选择（5~8 节点）

每个模板都要有：参数采样器、可行性检查器、标准数学结构、标准 solver 代码、可转写成自然语言的槽位。

2.3.2 生成流程

程序先随机采样参数，保证实例可行且数值尺度合理。

程序生成结构化问题描述，再调用教师模型改写成自然语言题目。

教师模型按固定输出格式生成 <step> 分步建模、数学模型和 solver 代码。

本地执行代码；若报错或无最优解，则将错误信息回喂教师模型进行有限次修正。

保留通过验证的样本，写入 train/valid/test JSONL。

2.4 一阶段训练计划

2.4.1 Policy 模型

模型：Qwen2.5-1.5B-Instruct。

方式：QLoRA 4-bit，LoRA rank 16 或 32。

序列长度：2048 起步，必要时 3072；不要一开始追 8192。

数据量：先用 1000~1500 条高质量样本跑通；再增至 3000 左右。

训练目标：让模型稳定输出固定章节顺序与可执行代码，而不是先追求复杂推理华丽度。

2.4.2 Mini-GenPRM / 轻量评审器

本地阶段不建议一开始完整训练论文式 GenPRM。

先用教师模型对完整轨迹做 retrospective review，输出每一步 Correct / Incorrect + 原因。

若显存允许，再训练一个 0.5B~1.5B 的小评审器，仅用于“轨迹对比排序”或“步骤纠错提示”。

本地阶段的目标是有评审信号，不一定要完全复制论文中的共进化 critic。

2.4.3 一次迷你自进化即可

每题采样 2~3 条轨迹；不要一开始就 4~8 条。

先使用最简单偏好构造规则：solver 成功 > solver 失败；若都成功，则目标值更优者胜；若都失败，则教师评分更高者胜。

先做 1 次 preference 训练或 reranking 验证，不要在一阶段堆太多迭代。

2.5 一阶段评测与通过标准

代码可执行率 ≥ 60%。

solver 可行/最优率持续上升。

在自建测试集与 benchmark 子集上，Pass@1 相比 base instruct model 有明确提升。

至少形成一个完整 demo：输入自然语言 OR 问题，输出步骤、模型、代码、求解结果。

2.6 建议的一阶段仓库目录

repo/ configs/ # 模型、训练、solver、RAG 配置 data_factory/ # 模板、参数采样、问题生成、修正循环 rag_kb/ # 书籍切分、知识卡片、向量索引 solvers/ # Pyomo/HiGHS、OR-Tools 封装 executors/ # 代码执行、超时控制、日志保存 training/ sft/ # policy SFT judge/ # 轻量评审器或 teacher review 构造 dpo/ # 后续 preference 训练 evaluation/ # Pass@1、可执行率、目标值校验 app/ # demo 或 CLI reports/ # 实验记录与错误分析

3. 二阶段方案：部署到 AutoDL 云端

二阶段的目标是从“本地可运行项目”升级到“更像论文复现”的系统。核心动作是扩模型、扩数据、扩采样、引入正式 GenPRM、引入 W-DPO 和更多 benchmark。

3.1 二阶段建议算力分层

| GPU 条件 | 可做内容 | 推荐模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单张 4090/3090 24GB | 7B 的 LoRA/QLoRA SFT、少量 rollout | Qwen2.5-7B | 适合 policy 升级，不适合重 critic |
| 双卡 24GB 或更高 | 7B policy + 小型 GenPRM + DPO | Qwen2.5-7B + 1.5B/3B judge | 性价比最高 |
| A100/H100 80GB 级别 | 8B policy、正式 GenPRM、多轮迭代 | Qwen3-8B + 3B/7B GenPRM | 最接近论文路数 |

3.2 二阶段需要新增或升级的模块

把 policy 升级到 7B/8B，并保留一阶段模板数据工厂。

把教师模型的 retrospective review 数据积累起来，正式训练 GenPRM。

补上 W-DPO：对偏好对增加质量权重，而不是只做普通 DPO。

采样条数从 2~3 提升到 4；必要时对困难题再做 verifier reranking。

把 benchmark 扩展到 NL4Opt、MAMO、NLP4LP 子集；再逐步加入更难子集。

3.3 二阶段云端训练顺序

先复用一阶段训练好的小模型和数据工厂，重新生成更大规模数据。

先做 7B/8B policy 的 SFT，不要一开始同时训 policy 和 GenPRM。

再用当前 policy rollout 产生多条轨迹，调用 solver 和教师/评审器打标签。

基于这些轨迹做一轮 W-DPO 对齐。

最后单独训练或继续微调 GenPRM，并做 inference-time verifier 实验。

3.4 二阶段建议的 benchmark 路线

第一批：NL4Opt、MAMO EasyLP、NLP4LP。

第二批：MAMO ComplexLP、ComplexOR。

第三批：IndustryOR 或你自己构造的物流/船运场景集。

评测指标至少保留 Pass@1、代码可执行率、solver 成功率、目标值匹配率。

4. OR 书籍：放进教师模型 RAG，还是微调教师模型？

结论先行：优先做教师端 RAG，不建议直接拿这些 PDF 去微调教师模型。即使后续做微调，也应微调你自己整理出的“高质量知识卡片与示例数据”，而不是直接用整本书原文。

4.1 为什么优先选 RAG

这些书是稳定知识，但内容跨度大、章节冗长，直接微调会把大量低相关文字一起喂进模型，性价比低。

RAG 可以精确检索“建模范式、经典约束、对偶/凸优化/整数规划概念、概率过程背景”，对教师生成和教师评审都更有帮助。

RAG 更易更新：后续你可以继续加入论文、solver 文档、自己的错误案例。

若书籍存在版权限制，RAG 作为你个人本地检索工具风险通常更可控；直接训练并传播模型则更敏感。

4.2 这五本书的更合适用法

| 资料 | 推荐用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Operations Research Applications and Algorithms | RAG 主库 + 术语卡片 | 适合模板、建模套路、案例语言 |
| Intro to Probability Models / stochastic processes | RAG 辅助库 | 更适合概率类场景解释，不适合直接拿大段入训 |
| Integer and Combinatorial Optimization | RAG 高价值库 | 适合整数规划、分支定界、组合结构知识 |
| Convex Optimization | RAG 专题库 | 主要服务于建模判断和约束理解 |
| 你自己的笔记与错误案例 | 后续微调优先素材 | 这是最适合后续微调的数据 |

4.3 最实际的书籍处理方式

不要把整本 PDF 直接全部向量化后就结束；先按章节、定义、例题、建模套路切分。

优先抽取“可复用知识卡片”：变量定义套路、目标函数模板、常见约束、整数线性化、TSP/assignment/knapsack 标准建模。

对书中例题，手工或半自动整理成“小问答 + 标准建模要点 + 代码雏形”的结构化记录。

把这些知识卡片喂给教师端 RAG；后续若要微调，再从这些结构化卡片出发。

5. 如何把这个项目包装成“后训练 + Agent + OR”经验

你的目标不应只写成“复现论文”，而应写成“我构建了一个 solver-grounded 的 OR 领域 LLM 训练与 agent 闭环”。这样更容易打动实习面试。

5.1 项目叙事建议

后训练视角：SFT、QLoRA、preference construction、DPO/W-DPO、judge/verifier。

Agent 视角：问题生成、检索增强、代码生成、solver 执行、错误回流、自动修正、结果选择。

领域视角：把自然语言 OR 问题映射为数学模型与求解代码。

工程视角：数据工厂、执行沙箱、日志系统、benchmark harness。

5.2 简历上可落的表述方向

搭建了 OR 领域数据合成与 solver 验证流水线，实现自然语言问题到建模代码的自动生成与校验。

基于 Qwen 系列模型完成本地 QLoRA/SFT 微调，并构建多轨迹采样、偏好构造与 reranking 闭环。

设计教师端 RAG 知识库，融合经典 OR 教材、solver 文档与错误案例，提升生成与评审稳定性。

在 AutoDL 上扩展至 7B/8B 模型与 benchmark 测试，形成可展示的后训练与 agent 项目经验。

6. 推荐实施节奏（8 周）

| 周次 | 重点 | 交付物 | 是否必须上云 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 环境、求解器、模板设计 | 可执行 LP/MILP/TSP 模板 | 否 |
| 第 2 周 | 数据工厂 v1 | 100~300 条 solver 验证样本 | 否 |
| 第 3 周 | 数据工厂 v2 + 教师修正循环 | 1000+ 样本 | 否 |
| 第 4 周 | 本地 policy SFT | 1.5B 小模型可生成步骤与代码 | 否 |
| 第 5 周 | 轻量评审器或 teacher review | 轨迹评分与错误分析 | 否 |
| 第 6 周 | 迷你自进化闭环 | 多轨迹采样 + 简单偏好选优 | 可选 |
| 第 7 周 | 迁移 AutoDL | 7B/8B SFT 或更大数据集 | 是 |
| 第 8 周 | DPO/GenPRM/benchmark | 阶段性报告与 demo | 是 |

7. 最后建议：你现在最该做的三件事

先把一阶段方案跑通：模板数据工厂、solver 验证、1.5B policy SFT。

把书籍转成教师端知识卡片库，而不是急着做教材微调。

用 Codex 帮你写“模块化代码”，每完成一个模块就可执行和可验证，不要从一开始就写全栈大系统。

附：原论文中与你最相关的关键设定（便于二阶段对照）

原文采用 Qwen3-8B 作为基础模型，使用 50K 合成问题、8×H100 80GB、8192 序列长度、batch size 64、3 epochs、自进化采样时每题生成 4 条轨迹，并在 W-DPO 中设置 β=0.1；评测覆盖 NL4Opt、MAMO、NLP4LP、ComplexOR、IndustryOR 和 ReSocratic。

注：本文件强调“能做出来、能讲清楚、能继续扩”的路线，而不是机械复刻论文硬件规模。